HUMAN COMPLEX

ENTREGABLE 7

Backlog Prioritario del MVP

Versión 3.0 — Marzo 2026

Proyecto: Human Complex

Elaborado por: Luis Fernando López — Product Owner

Versión: 3.0 — Alineada con E3 v4.0, E4 v2.2 y mockup funcional final

Nota de versión: Esta versión incorpora las historias de usuario para el selector de modalidad (US-06b), actualiza la épica de notificaciones con la temporalidad del ciclo de 90 días y alinea toda la nomenclatura al modelo 4 Pilares × 11 Esferas.

# 1. Resumen del Backlog

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Total de historias | 39 historias de usuario |
| Arquitectura del diagnóstico | 63 preguntas (50D + 13I), Likert 1-5 |
| Estructura | 4 Pilares × 11 Esferas |
| Épicas incluidas | 7 épicas funcionales |
| Prioridad MVP | Alta y Media |
| Cambios respecto a v2 | Añadidas US-06b (selector modalidad), US-09b (por esfera), US-N01 y US-N02 (emails ciclo 90 días); actualizados criterios de aceptación en notificaciones |

Épicas del MVP:

- É1: Onboarding y Preparación

- É2: Selector de Modalidad (nueva)

- É3: Diagnóstico

- É4: Resultados y Patrones

- É5: Recomendaciones Accionables

- É6: Seguimiento y Evolución

- É7: Dashboard Organizacional

- É8: Notificaciones del Ciclo (actualizada)

# 2. Épica 1 — Onboarding y Preparación

Objetivo: preparar mentalmente al usuario para responder con honestidad, estableciendo el tono humanista desde el inicio.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como usuario, quiero una bienvenida que me prepare para responder honestamente | Copy humanista visible; opción "¿Qué te trae hoy?" no obligatoria | Alta |
| US-02 | Como usuario, quiero entender qué mide HC antes de empezar | 4 pilares con esferas descritos; sin jerga técnica | Alta |
| US-03 | Como usuario, quiero conocer cómo responder | Instrucciones: últimas 2–4 semanas, sin respuestas correctas, privado | Alta |
| US-04 | Como usuario, quiero garantía de confidencialidad | Mensaje claro: empresa no ve respuestas individuales; checkbox de consentimiento activo | Alta |
| US-05 | Como usuario, quiero poder pausar y retomar el diagnóstico | Guardado automático por respuesta; sesión recuperable; barra de progreso conservada | Media |

# 3. Épica 2 — Selector de Modalidad

Objetivo: permitir al usuario elegir conscientemente cómo quiere completar el diagnóstico antes de comenzar.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-06a | Como usuario, quiero elegir entre diagnóstico completo o por esfera antes de comenzar | Pantalla con 2 opciones claras; botón Comenzar inactivo hasta elegir | Alta |
| US-06b | Como usuario que elige "por esfera", quiero seleccionar la esfera específica a responder | Grid con 11 esferas agrupadas por pilar; botón activo solo tras seleccionar esfera; color de pilar visible | Alta |
| US-06c | Como usuario, quiero ver cuántas preguntas y cuánto tiempo toma cada modalidad | Etiquetas visibles: "63 preguntas / 15–20 min" y "5–7 preguntas / 3–5 min por esfera" | Alta |
| US-06d | Como usuario en modalidad por esfera, quiero ver un resultado parcial al terminar cada esfera | Resultado de esa esfera visible; opción de continuar con otra esfera o cerrar; mapa global muestra esferas completadas vs. pendientes | Alta |

# 4. Épica 3 — Diagnóstico

Objetivo: recolectar las 63 respuestas del usuario de manera fluida, organizada por pilares, con contexto para cada sección.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Como usuario, quiero ver las preguntas organizadas por pilar y esfera | 4 pilares; badge de esfera activo en cada pregunta; color del pilar visible | Alta |
| US-08 | Como usuario, quiero ver mi progreso mientras respondo | Barra de progreso con % completado y pilar/esfera activa | Alta |
| US-09a | Como usuario (diagnóstico completo), quiero responder las 63 preguntas en una sola sesión | 63 preguntas presentadas en orden; escala Likert 1–5 funcional | Alta |
| US-09b | Como usuario (por esfera), quiero responder solo las preguntas de la esfera seleccionada | Solo preguntas de esa esfera presentadas (5–7); al terminar muestra resultado parcial | Alta |
| US-10 | Como usuario, quiero que mis respuestas se guarden automáticamente | Guardado en cada respuesta; recuperable ante desconexión; sin pérdida de progreso | Alta |
| US-11 | Como usuario, quiero poder navegar entre preguntas | Botones Anterior/Siguiente; no se puede saltar pregunta obligatoria | Media |
| US-12 | Como sistema, debo procesar preguntas inversas correctamente | 13 inversas calculadas como: Score = 6 − Respuesta | Alta |

# 5. Épica 4 — Resultados y Patrones

Objetivo: mostrar resultados en tres niveles (esfera, pilar, global) con interpretaciones prácticas, benchmarks y detección de patrones.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Como usuario, quiero ver mi resultado por esfera | 11 esferas con puntaje + nivel + etiqueta descriptiva + puntos visuales de nivel | Alta |
| US-14 | Como usuario, quiero ver mi resultado por pilar | 4 pilares con promedio + interpretación + benchmark de organización | Alta |
| US-15 | Como usuario, quiero ver mi resultado global con benchmarks | Promedio individual + benchmark empresa + benchmark plataforma HC; los tres visibles en el header | Alta |
| US-16 | Como usuario, quiero ver la interpretación de mi nivel en cada esfera | 5 niveles con descripción práctica; "qué significa" + "cómo se manifiesta" + "siguiente paso" | Alta |
| US-17 | Como usuario, quiero ver los patrones identificados en mi diagnóstico | Patrón mostrado: desalineación / falsa estabilidad / dispersión / consistencia | Alta |
| US-18 | Como usuario, quiero visualización gráfica de mis resultados | Gráfica de red (radar) con 4 pilares; línea del usuario vs. línea benchmark | Media |

# 6. Épica 5 — Recomendaciones Accionables

Objetivo: convertir el diagnóstico en acción concreta, enfocando al usuario en su área más baja.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Como usuario, quiero saber por dónde empezar | Esfera más baja identificada visualmente (color de advertencia); CTA directo a sus recursos | Alta |
| US-20 | Como usuario, quiero una acción concreta sugerida para mi esfera más baja | Una acción específica por esfera baja (del E6); lenguaje de primera persona | Alta |
| US-21 | Como usuario, quiero ver el concepto de sostener sobre entender | Copy visible: "El cambio no ocurre por entender. Ocurre por sostener." | Alta |
| US-22 | Como usuario, quiero ver qué implica el siguiente nivel en mi esfera más baja | Descripción del nivel superior visible en la pantalla de detalle de esfera | Media |

# 7. Épica 6 — Seguimiento y Evolución

Objetivo: permitir al usuario medir su evolución a través de diagnósticos repetidos en ciclos posteriores.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-23 | Como usuario, quiero ver mi historial de diagnósticos | Lista de diagnósticos previos con fecha y promedio global de ese ciclo | Alta |
| US-24 | Como usuario, quiero comparar resultados entre diagnósticos | Vista comparativa por esfera: mejora / estable / retroceso (sin lenguaje de juicio) | Alta |
| US-25 | Como usuario, quiero ver tendencias por esfera en el tiempo | Gráfica de evolución temporal por esfera; eje X: fechas de diagnóstico | Media |
| US-26 | Como usuario, quiero ver el mensaje sobre el valor del seguimiento | Copy: "Sin seguimiento = información; Con seguimiento = transformación" | Alta |

# 8. Épica 7 — Dashboard Organizacional

Objetivo: proporcionar a la organización datos agregados sin comprometer la privacidad individual.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-27 | Como admin, quiero ver promedios por esfera de mi organización | 11 promedios agregados; mínimo 5 participantes para mostrar | Alta |
| US-28 | Como admin, quiero ver promedios por pilar | 4 promedios agregados + benchmark global de la plataforma | Alta |
| US-29 | Como admin, quiero ver tasa de completitud del ciclo activo | % de usuarios que completaron; invitados vs. completados; sin revelar quién falta | Alta |
| US-30 | Como admin, NUNCA debo ver respuestas individuales | Arquitectura impide acceso técnico a datos individuales. Sin excepción. | Alta |
| US-31 | Como admin, quiero ver áreas de oportunidad organizacional | Top 3 esferas con menor promedio destacadas | Alta |
| US-32 | Como admin, quiero exportar datos agregados | Descarga CSV o PDF con datos de la organización; nunca individuales | Media |
| US-33 | Como admin, quiero ver el estado del ciclo activo | Días restantes del ciclo; fecha de apertura y cierre; estado del cuestionario (abierto/cerrado) | Alta |

# 9. Épica 8 — Notificaciones del Ciclo

Objetivo: mantener al usuario conectado con su proceso durante los 90 días, con comunicación de acompañamiento, no de presión.

Temporalidad del ciclo (referencia E3 v4.0):

- Día 0: email de invitación con enlace de acceso.

- Día 60: Email 1 — seguimiento ("¿Cómo vas?").

- Día 90: Email 2 — cierre del ciclo.

| ID | Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-N01 | Como usuario, quiero recibir un email de invitación claro en el día 0 | Explica qué es HC; incluye enlace directo; tono de acompañamiento | Alta |
| US-N02 | Como usuario, quiero recibir un email de seguimiento en el día 60 | Referencia nombre de esferas de oportunidad (no score numérico); CTA a recursos; enviado automáticamente | Alta |
| US-N03 | Como usuario, quiero recibir un email de cierre en el día 90 | Notifica cierre del acceso; tono de despedida; sin lenguaje de urgencia; acceso desactivado ese día | Alta |
| US-N04 | Como usuario, quiero poder desuscribirme de los emails | Enlace de desuscripción en un clic en todos los emails; preferencias editables | Media |

# 10. Resumen de Priorización

| Prioridad | Cantidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Alta | 28 historias | Sin esta historia el MVP no cumple su propósito central |
| Media | 11 historias | Mejora la experiencia pero el MVP funciona sin ella |
| TOTAL | 39 historias |  |

Dos filtros absolutos se aplican a todo el backlog: Filtro de Privacidad (si compromete privacidad → fuera del MVP) y Filtro Humanista (si suena evaluativo → rediseñar antes de incluir).

Versión 3.0 — Marzo 2026 | Human Complex | Luis Fernando López — Product Owner